O B E C     K O T E Š O V Á

Obecný úrad Kotešová,  013 61  Kotešová 325, 041/5575843

Zmluva o dielo č.

Na základe ustanovenia § č. 536 a nasl. Obchodného zákonníka sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli uzatvoriť zmluvu o diele, dohodli si v nej tieto práva a povinnosti a dali jej tento obsah:

Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:		Obec Kotešová

Sídlo:				Kotešová 325, 013 61 Kotešová

V zastúpení			PhDr., Mgr. Peter Mozolík, starosta obce

IČO:				00321389

DIČ				2020626454

Bankové spojenie:		VÚB Bytča

Číslo účtu:			1713166451/0200

IBAN:				SK52 0200 0000 0017 1316 6451

Tel/fax:			041/5575843, 041/5575127

Elektronická pošta:		peter.mozolik@mail.t.com.sk, starosta@kotesova.info

1.2.	Zhotoviteľ:

Názov:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Č. účtu:

IBAN:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Spoločnosť zapísaná v:

Čl. II.

PREDMET ZMLUVY

2.1. 		Zhotoviteľ sa na základe výzvy zverejnenej zo dňa 23 4. 2020 a výsledkov verejného obstarávania zo 	dňa 11. 5. 2020 touto zmluvou zaväzuje za podmienok v nej ustanovených vykonať pre 	objednávateľa dielo špecifikované v zmluve a objednávateľ sa touto zmluvou zaväzuje dielo 	prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela  dohodnutú v zmluve riadne a včas.

Čl. III.

PREDMET DIELA

3.1. 	Predmet diela: „Zabezpečenie stavebných prác spojených s rekonštrukciou elektroinštalácie  v  	budove Materskej školy č. 505“ v Kotešovej, ktorá je súčasťou organizácie s právnou 	subjektivitou Základnej školy s materskou školou Kotešová č. 378, v zriaďovateľskej pôsobnosti 	obce Kotešová. Na uvedenej zákazke je potrebné v zmysle rozpočtových položiek zrealizovať 	minimálne nasledovné stavebné práce:

- vysekanie otvorov a rýh

- výmena elektrických rozvodov

- výmena svetelnej inštalácie

- zásuvková inštalácia

- elektrické rozvádzače

- ďalšie súvisiace práce v zmysle rozpočtových položiek a technickej správy

- revízne správy

- murárske a stavebné práce

- maliarske práce

3.2. 			Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na vlastné náklady a zodpovednosť.

#### Čl. IV.
DOJEDNANÝ ČAS ZHOTOVENIA DIELA

4.1. 		Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v lehote od 1. 6. 2020 do 31. 8. 2020.

4.2. 		Termín ukončenia a odovzdania diela sa predĺži o dobu, po ktorú zhotoviteľ nezávisle na svojej vôli 	z dôvodu vyššej moci, pri ktorých nie je možné  dodržať predpísaný technologický postup prác, 	neočákavaných nevyhnutných prác najviac, ak vzniknú počas rekonštrukčných prác, nebude môcť 	pokračovať v plnení zmluvy. Dobu trvania vzniknutých prác naviac   budú zmluvné strany 	odsúhlasovať v zázname z ohliadky stavby.

4.6. 		Ak zhotoviteľ vykoná dielo a pripraví ho na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa 	objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom termíne.

Čl. V.
CENA  ZA DIELO

5.1. 		Cena diela je dohodnutá  podľa zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. a vykonávací vyhlášky č. 87/1996 	Z.z. v znení neskorších predpisov podľa rozpočtu vo výške ......................EUR (slovom:
	.............................................................. EUR) ako konečná cena, v rátane DPH.

5.1.1.	Cena diela je podľa platnej legislatívy:

Cena diela bez DPH: 	 EUR
DPH 20%:	 EUR
Celková cena diela :                   	 EUR

5.1.2. 		Cenou diela sa rozumie cena všetkých požadovaných prác podľa rozpočtu,  ktorý bol súčasťou   	súťažných podkladov.

5.1.3. 		V cene diela sú zahrnuté všetky náklady spojené s vyhotovením diela špecifikovaného v čl.III.  Cena 	dodávky a práce nad rámec vymedzený v čl.III. tejto zmluvy - naviac práce - nie je zahrnutá v cene  	diela. Podkladom pre uhradenie naviac prác bude platný očíslovaný dodatok k tejto zmluve.

5.2. 	Požiadavky objednávateľa na prípadné práce naviac a zmeny musia byť pred ich realizáciou  	objednávateľom a zhotoviteľom odsúhlasené písomne. Cena prípadných naviac prác a materiálov 	bude stanovená dohodou zmluvných strán na základe záznamu z ohliadky miesta realizácie diela, 	vypracovania cenovej ponuky a podpísaného Dodatku k tejto zmluve.

5.3.		Verejný obstarávateľ a investor akcie obec Kotešová, si v súvislosti s pandemickou situáciou korona 	vírusu COVID-19 vyhradzuje právo ponížiť predmet zákazky na vybudovanie časti diela v prípade, 	ak na strane rozpočtu obce nastanú nepredvídateľne výpadky v príjmovej oblasti, po vzájomnej 	dohode s úspešným uchádzačom. V takomto prípade bude spísaný záznam a Dotatok č. 1 k ZOD.

#### Čl. VI.
PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. 		Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela na základe  faktúry 	vystavených zhotoviteľom, v termíne splatnosti uvedenej v tejto zmluve. Ku faktúre je zhotoviteľ 	povinný priložiť potvrdený krycí list rozpočtu ku faktúre, súpis vykonaných prác a dodávok. Aź po 	ich odsúhlasení aj zo strany objednávateľa bude faktúra uhradená.

6.2. 		Faktúra bude obsahovať údaje stanovené účtovnými predpismi platnými na území Slovenskej 	republiky.

6.3. 		V prípade, ak faktúra nebude obsahovať stanovené náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť 	faktúru zhotoviteľovi na doplnenie.

6.4. 		Pre účel tejto zmluvy sa splatná splátka ceny diela považuje za zaplatenú momentom pripísania   	peňažného  plnenia vo výške dohodnutej splátky na účet zhotoviteľa.

#### Čl. VII.
ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1. 		Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy.

7.2. 		Zhotoviteľ poskytnuje objednávateľovi záruku na zabudovaný materiál 24 mesiacov a na vykonané 	práce 36 mesiacov od odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. 		Pri zistení akejkoľvek vady je objednávateľ povinný bezodkladne po zistení vady  uplatniť svoj 	nárok zo zodpovednosti za vady dodaného diela písomnou reklamáciou, v ktorej uvedie podrobný 	popis vady a nárok, ktorý si voči zhotoviteľovi z tohto dôvodu uplatňuje. Reklamáciu je 	objednávateľ povinný doručiť zhotoviteľovi poštou na adresu uvedenú v zmluve v čl. I.. Zhotoviteľ 	je povinný neodkladne preveriť oprávnenosť reklamácie objednávateľa a po jej vyhodnotení 	v prípade oprávnenosti reklamácie dohodnúť s objednávateľom spôsob a termín jej vybavenia.

7.4.		Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo 	požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.

7.5.		Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia do 5 dní od 	uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť čo v najkratšom technicky 	možnom čase.

#### Čl. VIII.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1.		Miestom realizácie prác je objekt hlavnej budova Materskej školy č. 505 v Kotešovej.

8.2.		Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh prác zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými 	zásahmi tretích osôb.

8.3.		Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov.

8.4. 		Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o 	odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a 	bezpečnej prevádzke a užívaniu diela. Tieto zjavné vady musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a 	prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia. Dielo nebude prevzaté objednávateľom 	v prípade nedorobkov.

8.5. 		Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a 	všeobecne záväznými normami a predpismi.

#### Čl. IX.

UKONČENIE A ODOVZDANIE DIELA

9.1.		Zhotoviteľ splní svoju povinnosť z tejto zmluvy odovzdaním diela objednávateľovi. O odovzdaní a 	prevzatí diela objednávateľ a zhotoviteľ vyhotovia protokol, ktorý bude podpísaný objednávateľom a 	zhotoviteľom.

9.2. 		Protokol bude okrem základných údajov o objednávateľovi, zhotoviteľovi a predmete diela 	obsahovať:

- zhodnotenie kvality diela,

- súpis zistených vád a nedorobkov a dohodu o dobách ich odstránenia,

- prehlásenie zhotoviteľa o odovzdaní hotového diela,

- prehlásenie objednávateľa o prevzatí hotového diela.

#### Čl. X.
SANKCIE

10.1. 		V prípade porušenia povinnosti objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela v dohodnutej lehote 	splatnosti, zaväzuje sa zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú pokutu o výške 0,07% dlžnej sumy 	(nezaplatená cena diela v lehote splatnosti) za každý deň omeškania s plnením.

10.2. 		V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa odovzdať dielo včas, je objednávateľ oprávnený 	požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,07% z celkovej ceny diela ceny 	uvedenej v čl.V. bod 5.1. za každý týždeň omeškania.

#### Čl. XI.
OSOBITNÉ USTANOVENIA

11.1.		Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje 	sa dodržiavať všeobecné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude 	riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov 	zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

11.2.		Ak dohody uzavreté podľa bodu 11.1. majú vplyv na predmet alebo termín splnenia záväzku 	vyplývajúceho  z tejto zmluvy, musí byť súčasťou tejto zmluvy aj spôsob úpravy ceny. Táto zmluva 	je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

11.3. 		Zhotoviteľ zodpovedá  objednávateľovi za vady dodaného diela, za omeškanie s vykonaním diela a 	tiež za škodu podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení 	neskorších predpisov.

Čl. XII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1.		Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou zmieru 	prostredníctvom štatutárnych orgánov. V prípade, že spor sa nevyrieši zmierom, hociktorá zo 	zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na riešenie príslušnému súdu v Slovenskej republike.

12.2. 		Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami 	Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. a súvisiacimi normami a technickými predpismi týkajúcimi 	sa predmetu diela.

12.3. 		Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými očíslovanými dodatkami, ktoré odsúhlasia obe strany.

12.4. 		Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu prečítali, jej ustanoveniam porozumeli a na znak súhlasu s jej 	obsahom túto dobrovoľne, vlastnoručne podpísali. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí 	k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

13.5. 		Táto zmluva je vypracovaná v štyroch rovnopisoch,  z ktorých každá zmluvná strana obdrží dva 	rovnopisy.

V Kotešovej dňa 	                                                          V Kotešovej dňa

_______________________				                          _________________________

Objednávateľ: Obec Kotešová                                                                   Zhotoviteľ:

PhDr., Mgr. Peter Mozolík

starosta obce Kotešová